TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Fazlı Fatih Bulut, Şükrü Yavuz, Ferhan Çıbık

Araştırma Önerisinin Başlığı: Proaktif Gözetim Sistemi (PROGÖZ): Yapay Zeka ile Gerçek Zamanlı Anomali Tespiti ve Araç Takibi

Danışmanın Adı Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Gamzepelin Aksoy

Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

ÖZET

Günümüzde artan kentleşme, trafik yoğunluğu ve güvenlik riskleri, akıllı şehir altyapılarında yapay zekâ tabanlı gözetim sistemlerine olan ihtiyacı önemli ölçüde artırmaktadır. Mevcut video izleme sistemleri genellikle yalnızca kayıt almakta veya kural tabanlı analizlerle sınırlı kalmakta, bu da olayların gerçek zamanlı tespitini ve hızlı müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Bu proje kapsamında geliştirilecek PROGÖZ sistemi, video anomali tespiti, plaka tanıma (ANPR) ve araç yeniden tanımlama (Re-ID) modüllerini tek bir platformda bir araya getirerek, mevcut sistemlere kıyasla daha akıllı, güvenilir ve bütünleşik bir güvenlik çözümü sunmayı hedeflemektedir. Bu yönüyle proje, yapay zekâ destekli gözetim sistemleri alanında bilimsel açıdan yenilikçi bir katkı sağlayacaktır. Projede mekânsal ve zamansal farkındalığı yüksek hibrit bir derin öğrenme modeli tasarlanacaktır. 3D Convolutional Neural Networks (3D-CNN), ConvLSTM ve Video Vision Transformer (ViT) mimarilerinin birlikte kullanılmasıyla sistem, sahnedeki hareket dinamiklerini öğrenerek anormal davranışları yüksek doğrulukla tespit edebilecektir. Ayrıca plaka tanıma ve araç yeniden tanımlama modüllerinin entegrasyonu, farklı kameralarda görülen araçların kimlik eşleştirmesini mümkün kılacaktır. Yazılım, FastAPI tabanlı mikroservis mimarisi ile geliştirilecek, böylece sistem modüler, ölçeklenebilir ve farklı güvenlik altyapılarına kolayca entegre edilebilir hale gelecektir. Veri gizliliği açısından KVKK uyumlu anonimleştirme ve şifreleme mekanizmaları uygulanacak, sistem hem teknik hem etik açıdan sürdürülebilir olacaktır. Proje yönetimi süreci üç aşamadan oluşacaktır: veri toplama ve ön işleme, model eğitimi ve entegrasyonu ile test ve performans değerlendirmesi. Her aşama için görev dağılımları belirlenmiş olup, ilerleme düzenli raporlamalarla izlenecektir. Geliştirme sürecinde sürüm kontrol sistemleri ve proje yönetim araçları kullanılarak etkin koordinasyon sağlanacaktır. Bu proje, literatürdeki benzer çalışmalardan farklı olarak üç temel bileşeni, video anomali tespiti, plaka tanıma ve araç yeniden tanımlama tek bir bütünleşik ve gerçek zamanlı yapı içinde bir araya getirmektedir. Bu bütünleşik yaklaşım, hem teknik hem de yapısal bakımdan projenin özgün değerini ortaya koymaktadır. PROGÖZ, Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Kalkınma Planı (2024–2028) kapsamında yer alan “Akıllı ve Güvenli Şehirler” hedefiyle tam uyum içindedir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasındaki “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” ile “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” hedeflerine katkı sağlamaktadır. Proje, yerli ve milli yapay zekâ çözümlerini teşvik ederek Türkiye’nin dijital güvenlik kapasitesini artırmayı, kent güvenliğini güçlendirmeyi ve küresel ölçekte yaygın bir etki yaratmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gerçek Zamanlı Tespit, Anomali, Güvenlik, Akıllı Şehir, Görüntü İşleme

- ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye’de artan suç ve şiddet olayları, mevcut güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını göstermektedir. Özellikle şehir merkezleri ve kamusal yaşam alanlarında yaşanan güvenlik sorunları, daha etkili ve proaktif bir gözetim ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Geleneksel güvenlik kameraları yalnızca görüntü kaydı yapmakta, bu görüntüler ise olay gerçekleştikten sonra incelendiği için suçun önlenmesi noktasında sınırlı kalmaktadır [1]. Bu duruma çözüm olarak, güvenlik sistemlerine yapay zekâ ve derin öğrenme tabanlı görüntü işleme teknolojilerinin entegrasyonu son yıllarda yaygın şekilde araştırılmaktadır. Yapay zekâ destekli gözetim sistemleri, kamera görüntülerinde insan davranışlarını analiz edebilmekte ve potansiyel tehdit oluşturan durumları gerçek zamanlı olarak tespit edebilmektedir [2]. Özellikle agresif davranışların, kavga girişimlerinin ve şüpheli hareketlerin tanımlanmasında derin öğrenme modelleri yüksek doğruluk oranları ile öne çıkmaktadır [3]. Bu sistemler, bir kavga, saldırı veya tehlike algıladığında otomatik olarak güvenlik birimlerine uyarı göndermekte ve olaylara erken müdahale edilmesine olanak sağlamaktadır [4]. Böylece pasif kayıt temelli güvenlik yaklaşımından, önleyici ve hızlı tepki veren proaktif güvenlik modeline geçiş mümkün olmaktadır. Yapılan çalışmalar, yapay zekâ destekli gözetim altyapılarının yaygınlaşmasının toplumsal güvenlik seviyesini artırma ve suç oranlarını azaltma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir [5]. Konu ile alakalı son yıllarda yapılan literatür çalışmaları incelendiğinde; Ulusal ve uluslararası düzeyde yapay zekâ politikalarına ve stratejilerine bakıldığında; Türkiye açısından bakıldığında, 20 Ağustos 2021’de açıklanan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021–2025), ülkenin YZ politikalarına yön vermek üzere hazırlanmış ilk kapsamlı belgedir. Bu strateji, YZ Ar-Ge yatırımlarının artırılması ve teknolojinin farklı sektörlerde kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini vurgular. Ayrıca, ileri YZ standartlarının belirlenmesinin teknolojik bağımlılıkları azaltacağı ve küresel rekabette avantaj sağlayacağı ifade edilir [6]. Yapay Zekâ ve Güvenlik Politikaları Ulusal Güvenlik Yapay Zekâ Memorandumu ise AI Safety Institute’e frontier modelleri değerlendirme görevi vererek modellerin kimyasal ve biyolojik tehdit oluşturma potansiyelinin test edilmesini ve çift kullanımlı modellere ilişkin risk yönetimi rehberlerinin geliştirilmesini talep eder [7]. Bu politikalar, YZ sistemlerinin güvenli, güvenilir ve insan merkezli şekilde geliştirilmesinin bir zorunluluk olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye’nin Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi, 2021–2025 döneminde YZ politikalarına yön vermektedir ve ülkede YZ Ar-Ge’sinin artırılması gerektiğini vurgular. Strateji, teknolojik bağımsızlık ve küresel rekabette avantaj elde etmek için YZ yatırımlarının önemine dikkat çeker [6]. Bu bağlamda, PROGÖZ projesi hem ulusal stratejiye hem de uluslararası güvenlik politikalarına uygun olarak mahremiyet, etik ve veri koruma ilkelerine Bu edecek; kişisel verilerin işlenmesinde ilgili mevzuata uyacaktır. Proaktif gözetim sistemleri ve bu sistemlerin genel mimarileri üzerine yapılan çalışmalarda; Proaktif Gözetim ve Akıllı Güvenlik Sistemleri Proaktif gözetim sistemleri, yalnızca olay gerçekleştikten sonra kayıtları inceleyen klasik yaklaşımların ötesine geçer; gerçek zamanda potansiyel olayları erken tespit etmek için YZ ve sensör entegrasyonunu kullanır. AI tabanlı tehdit tespiti çerçevesinde, kamera görüntüleri, ses kayıtları ve diğer sensör verileri birleştirilerek nesne tanıma, yüz tanıma ve anomali tespiti yapılır. Akış işleme platformları sayesinde yüksek hacimli veriler düşük gecikme ile işlenebilir ve kenar bilişim, kararların kaynağa yakın noktada alınmasına olanak tanır. Model eğitiminin sürekli olarak güncellenmesi, yeni tehditlere adaptasyonu ve yanlış alarm oranlarının azaltılmasını sağlar. Video gözetiminde yapay zekâ alanında Cadet ve çalışma arkadaşlarının gerçek zamanlı tehdit algılama çerçevesi, manuel izlemenin karmaşık olayları tespit etmekte başarısız olabileceğini ve bunun yerine nesne tanıma, yüz tanıma ve anomali tespiti gibi YZ algoritmalarının kullanılması gerektiğini vurgular. Sistem, video akışları, ses kayıtları ve sensör verileri gibi çok kaynaklı büyük verileri Apache Kafka ve Apache Flink gibi akış işleme altyapılarıyla düşük gecikmeli olarak işlemek için tasarlanmıştır; ayrıca kenar bilişim ile ağ tıkanıklığı azaltılarak veriye yakın noktada karar verilmesi sağlanır. Çalışma, güvenlik uygulamaları için YZ tabanlı bir çerçevenin, yüksek veri hacmi ve hızıyla başa çıkmak için ölçeklenebilir mimarilere ihtiyaç duyduğunu ve model eğitiminde sürekli güncellemelerin yanlış pozitifleri azaltacağını belirtir [8]. Uddin ve Nyeem (2024), yeni nesil tehdit tespiti ve müdahalesi için güvenli uyarı yeteneklerine sahip çoklu sensörlü bir Gözetim Uyarı Sistemi (SWS) sunmaktadır. Geliştirdikleri sistem, optik görüntüleme, Pasif Kızılötesi (PIR) ve parmak izi sensörlerini birleştirerek tehditleri düşük, orta ve kritik gibi çoklu seviyelerde değerlendirir ve güvenli erişim kontrolü sağlar. Sistemin en önemli yeniliği, tehdit seviyesine özgü uyarılar üreten ve bu uyarıları mobil (GSM), internet ve AES-128 ile şifrelenmiş radyo frekansı (RF) gibi çoklu kanallar üzerinden güvenli bir şekilde ileten akıllı bir uyarı modülü içermesidir. Bu yaklaşım, sistemin güvenilirliğini ve gerçek zamanlı müdahale kabiliyetini önemli ölçüde artırmaktadır [9]. Yapay zekâ ile anomali tespiti (VAD) alanındaki temel araştırmalar ve spesifik model uygulamaları incelendiğinde; Video anomali tespiti üzerine yapılan araştırmalar, YZ’nin bu alanda kritik olduğunu doğrulamaktadır. Derin öğrenme temelli anomali tespitinin kapsamlı bir incelemesi, anomalilerin nadir görüldüğünü (verilerin yalnızca %0,01’ini oluşturur) ve sahneler arası bağlamdan etkilendiğini bildirir; bu yüzden derin öğrenme ile spatiotemporal özelliklerin öğrenilmesi gerekmektedir. Çok sayıda kamera tarafından üretilen verilerin manuel olarak izlenmesi zor olduğundan, araştırmacılar 2D ve 3D konvolüsyonel sinir ağları (CNN), uzun-kısa süreli bellek (LSTM) ve Transformerlara dayalı modeller geliştirmiştir. Bu çalışmaların çoğu, erken uyarı yeteneği kazandırarak operatör hatalarını ve veri depolama maliyetlerini azaltmayı amaçlar [10]. Yapay Zeka ile Anomali Tespiti Anomali tespiti (gariplik veya olağandışı olay algılama), gözetim sistemlerinin temel bileşenidir. Video Anomali Tespiti (VAD) üzerine yapılan güncel bir anket, bu alanın halk güvenliği, sağlık takibi ve otonom sürüş gibi çok sayıda uygulamaya sahip olduğunu; binlerce kamera tarafından üretilen veri akışlarının otomatik sistemler olmadan yönetilemeyeceğini belirtir [11]. Kameralar sürekli normal davranışları kaydederken anormal olaylar nadir gerçekleşir; bu nedenle derin öğrenme modellerinin anomali sınıflarını öğrenebilmesi için büyük veri setleri ve uygun eğitim stratejilerine ihtiyaç vardır. Cadet ve arkadaşlarının gerçek zamanlı tehdit algılama çerçevesi, nesne tespiti, yüz tanıma ve anomali tespiti tekniklerinin entegrasyonu sayesinde karmaşık olayların anında tespit edilebileceğini gösterir. YZ tabanlı sistemler, insan gözlemcilerinin aksine büyük hacimdeki veriyi çok daha hızlı analiz eder ve yeni tehdit modellerine uyum sağlayabilir. Anomali modelleri, geçmiş veriden normal davranışları öğrenir ve bu modele uymayan hareketleri “anomali” olarak işaretler [8]. Transfer öğrenimi ile anomali tespiti çalışmaları, etiketlenmiş veri eksikliğini azaltmak için önceden eğitilmiş modellerin yeniden kullanılması üzerine odaklanır. 2024 tarihli bir araştırma, semantik hareket anahtar kare çıkarımı (semantic key frame extraction) ve ResNet50, VGG19, EfficientNetB7 ve Vision Transformer (ViT_b16) gibi önceden eğitilmiş modeller kullanarak büyük video verilerinde anomalileri tanıyan bir çerçeve önermiştir. Çalışma, UCF-Crime veri seti üzerinde anahtar kare çıkarımı ile video kare sayısını azaltarak verinin işlenmesini kolaylaştırmış ve ViT_b16 modeli ile %95,87 doğruluk elde etmiştir [12]. Ayrıca, manuel izleme maliyetinin yüksek olması ve operatörlerin dikkat süresinin 20 dakikanın ardından düştüğünün kanıtlandığı belirtilmiştir [8]. Bu durum, otomatik anomali tespit sistemlerinin aciliyetini göstermektedir. Alasiry ve Qayyum (2025), video gözetim sistemleri için etkili anomali tespiti ve video takibi sağlayan ReSOD (Region based Salient Stacking Optimized Detector) adında yeni ve hafif bir çerçeve geliştirmişlerdir. Bu sistem, üç ana bileşenin entegrasyonuna dayanmaktadır: Hassas anomali tespiti için Korelasyon Tabanlı Hareketli Pozisyon ile Bölge Takip Modeli (CoMP-RT) , hareket tahmini için Belirgin Nokta Tabanlı Yığın Piksel Hipotez Modeli (S2P₂Hypo) ve bu süreci iyileştirerek arka plan çıkarma işlemi için en uygun değeri belirleyen hibrit Adli Kaotik Çekirdek Arama Optimize Edicisi (FCKSO). Bu üç tekniğin birleştirilmesiyle, geliştirilen sistemin %99 anomali tespit verimliliğine, %99,4 gibi yüksek bir doğruluğa ve %1.2 gibi düşük bir hata oranına ulaştığı belirtilmektedir [13]. Natha ve arkadaşları (2024), yol gözetleme videolarındaki anormallikleri tespit etmek için SERAD adında bir model sunmuştur. Bu sistem, VGG19, ResNet50 ve InceptionV3 gibi üç önceden eğitilmiş CNN modelini yığınlama (stacking) tekniğiyle birleştirerek kaza, araç yangını, kavga ve kapkaç gibi dört temel anomaliyi yüksek doğrulukla sınıflandırmayı hedefler. Kendi oluşturdukları özel veri seti üzerinde %98.7'lik bir sınıflandırma doğruluğuna ulaştığı belirtilmektedir [14]. Paulraj ve Vairavasundaram (2025), zayıf denetimli video anomali tespiti (VAD) için ST-HTAM (Swin Transformer-based Hybrid Temporal Adaptive Module) adını verdikleri yeni bir model sunmuşlardır. Bu yaklaşım, uzamsal analiz için Swin Transformer'ların gücünden yararlanırken, hem küresel hem de yerel zamansal bağımlılıkları yakalamak amacıyla küresel öz-dikkat (global self-attention) ve Evrişimli Uzun Kısa Süreli Bellek (C-LSTM) ağlarını birleştiren hibrit bir zamansal modül kullanır. Geliştirilen bu model, karmaşık uzamsal-zamansal örüntüleri etkili bir şekilde yakalayarak VAD'nin doğruluğunu ve sağlamlığını artırmayı hedefler. Yapılan kapsamlı deneyler, ST-HTAM modelinin kıyaslama veri setleri üzerinde mevcut en son teknoloji yaklaşımlara göre önemli bir üstünlük sağladığını göstermiştir [15]. Anomali tespitinin zorlu ve özel kentsel ortamlarda uygulanmasına odaklanan araştırmalarda; Yoğun Kentsel Ortamlarda Gerçek Zamanlı Anormal Davranış Tespiti İçin Çoklu Kamera Çerçevesi Wang ve ekibi, yoğun kentsel alanlarda çoklu kamera görüntülerinden anormal davranışları tespit etmek için Çok Ölçekli Grafik Dikkat Ağları, Takviye Öğrenmeli Dinamik Kamera Dikkat Dönüştürücüsü ve Uzamsal‐Zamansal Ters Kontrastif Öğrenme bileşenlerini birleştiren bir çerçeve geliştirdi. Yöntem, UCF‐Crime ve ShanghaiTech veri setlerinde yanlış pozitifleri ve hesaplama yükünü önemli ölçüde azaltırken çağrıyı %98’e yükseltti [16]. Jeon ve arkadaşları (2024), olumsuz hava koşulları ve düşük ışık gibi zorlu çevre şartlarında CCTV görüntülerini analiz etmek için proaktif bir anomali gözetim sistemi olan PASS-CCTV'yi sunmuşlardır. Bu sistem, izinsiz giriş (intrusion), amaçsız bekleme (loitering), nesne bırakma (abandonment) ve kundaklama (arson) dahil olmak üzere birden fazla anormal olayı eş zamanlı olarak izleme yeteneğine sahiptir. Araştırmacılar, yanlış pozitif oranlarını azaltmak ve takip hassasiyetini artırmak için yenilikçi nesne filtreleme algoritmaları kullanmışlardır. Ayrıca sistem, kullanıcıların anormal sahneleri tanımlamasına olanak tanıyan metin istemi tabanlı (prompt-based) bir tanıma mekanizması içerir , bu sayede ek model eğitimi gerektirmeyerek esnekliği artırır ve bakım maliyetlerini düşürür. Bu bütünleşik çerçeve, insanla ilişkili çeşitli anormal durumları yüksek performansla verimli bir şekilde tespit etmektedir [17]. Suresh ve arkadaşları (2025), kalabalık izleme ve anormallik tespiti için IntVAO (Intersected Visualized Anisotropic Optimized) Tracker adında akıllı bir sistem sunmuşlardır. Bu sistem, üç temel teknolojiyi bir araya getirmektedir: Nesneleri hassas bir şekilde tespit etmek için Kesişim Noktası Tabanlı Sınırlayıcı Ağ (IPBN), yaya hareketlerini tahmin etmek için Görselleştirilmiş Anizotropi Normalize Kuvvet Takibi (VANFT) ve tahmin modelinin etkinliğini artırmak için Hibrit Momentum Termit Yaşam Döngüsü Optimize Edicisi (HybMTLO). Bu üç yenilikçi yaklaşımın entegrasyonu sayesinde, önerilen sistemin çeşitli video veri setleri üzerinde yapılan karşılaştırmalı analizlerde %99.2'ye varan bir doğrulukla mevcut yöntemlerden daha üstün performans gösterdiği belirtilmiştir [18]. Araçların tespiti, tanınması ve takibine (Re-ID) odaklanan teknolojik çalışmalarda; Otomatik Numara Plaka Tanıma (ANPR) sistemleri Agarwal ve Bansal, farklı plaka düzenlerine uyum sağlayabilen YOLO-World tabanlı bir otomatik plaka tanıma (ANPR) sistemi tasarlamıştır. Tanıma sonuçlarını iyileştirmek için normalizasyon ve denormalizasyon kurallarını birleştiren sistem , çeşitli veri setleri üzerinde test edilmiş ve gerçek zamanlı veri setinde %90'a varan plaka tanıma doğruluğu elde etmiştir. Bu çalışma, YOLO-World mimarisinin zorlu ve değişken koşullarda bile ANPR görevleri için yüksek doğrulukla etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir [19]. Araç Re-ID ve önemi Araç yeniden tanımlama, dağıtık kamera ağlarında aynı aracın farklı konumlardaki görüntülerinin eşleştirilmesi problemidir. 2024 tarihli kapsamlı bir inceleme, araç Re-ID’nin akıllı ulaşım sistemleri ve akıllı şehir uygulamalarında merkezi rol oynadığını; kaybolan bir aracı bulma veya çapraz bölgesel izleme gibi görevlerde halk güvenliğini artırdığını belirtir. Gözlem ağları tarafından toplanan araç görüntülerinden global ve yerel özellikler (renk, marka, plaka, spatiotemporal bilgiler) çıkarılarak benzer görüntüler arasında karşılaştırma yapılır [20]. Derin öğrenmedeki hızlı gelişmeler sayesinde Re-ID yöntemleri büyük ilerleme kaydetmiştir; çalışmada, denetimli ve denetimsiz yaklaşımlar ayrıntılı şekilde incelenmiştir [5]. Denetimli yöntemlerde çoğunlukla CNN tabanlı küresel özellik öğrenimi ve metrik öğrenme kullanılır; yerel ve küresel özelliklerin birleştirilmesi için Transformer tabanlı mimariler de ortaya çıkmıştır. Denetimsiz yöntemler ise alan uyarlaması veya tamamen etiketiz öğrenme ile farklı sahnelere genelleme yapmayı amaçlar. Bu alandaki çalışmalarda özellikle triplet loss ve contrastive loss gibi metrik öğrenme fonksiyonları kullanılarak benzer ve farklı araçların özellik uzayında ayrıştırılması sağlanır [20]. Ganapathy ve Ajmera (2024), akıllı video gözetim sistemlerinde araçların tespiti için YOLOV4 modelini temel alan bir çalışma sunmuşlardır. Mevcut sistemlerdeki verimlilik ve etkinlik eksikliklerini gidermek amacıyla, standart YOLOV4 algoritmasını, özellikle hızlı hareket eden araçları daha iyi tanımlamak ve yanlış tespit oranını düşürmek için Çift Yönlü Özellik Piramit Ağı (BiFPN) ve Mosiac veri artırma tekniği ile birleştirerek iyileştirmişlerdir. Ayrıca, çoklu nesne takibinde (MOT) karşılaşılan oklüzyon gibi yaygın hataları önlemek için rafine edilmiş bir DeepSort tekniği kullanmışlardır. Bu entegre yaklaşım sayesinde, canlı video ve görüntüler üzerinde yapılan değerlendirmelerde %88.75 doğruluk, %87.37 kesinlik ve %89.21 duyarlılık oranlarına ulaşmışlardır [21]. Dağıtık kamera ağlarında veri entegrasyonu ve çoklu kamera takibi alanında; Çoklu kamera takip ve veri entegrasyonu Günümüzde birden fazla kameranın kullanıldığı alanlarda tek kamera tabanlı takip yöntemleri yetersiz kalmaktadır. Çoklu kamera takip çalışmaları, birden fazla kamera görüntüsü arasında aynı nesnenin kimliğini koruyarak hareketini izlemeyi amaçlar. Niculescu-Mizil ve arkadaşlarının önerdiği Multi-Camera Tracking Transformer (MCTR), çok kameralı izleme alanındaki sezgisel yaklaşımların yerini almak üzere tasarlanmış uçtan uca bir mimaridir. MCTR, her kamera görünümü için DETR gibi dedektörler kullanarak nesne tespitleri ve gömme vektörleri üretir; daha sonra küresel iz izleme (track embedding) vektörleri ile bu tespitleri ilişkilendirerek tüm kameralara yayılan tutarlı izler oluşturur. Çalışma, çoklu kameraların sağladığı geniş kapsama alanı ve kör nokta azaltımı sayesinde takip dayanıklılığının arttığını, ancak kimlik tutarlılığının korunmasının zorluğuna dikkat çeker [6]. MCTR yaklaşımı, probabilistik ilişkilendirme ve diferansiyellenebilir kayıp fonksiyonları kullanarak izleme sürecini tamamen veri odaklı hale getirir [16]. Bu sistemlerin başarısında kritik rol oynayan veri setleri ve eğitim yöntemleri incelendiğinde; Çoğu çalışma UCF-Crime, ShanghaiTech ve UCSD gibi veri setlerini kullanmaktadır. Bu veri setleri normal ve anormal olayları içerir ve VAD sistemlerinin değerlendirilmesinde referans niteliğindedir [22]. Ancak anomali oranının düşük olması ve olayların bağlamsal olması nedeniyle zayıf denetimli öğrenme ve yarı denetimli yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Forasoft’un yazısında, uzamsal ve zamansal özellikleri yakalamak için CNN ve LSTM’lerin birleştirilmesi ve zayıf denetimli öğrenmenin etiketleme maliyetini düşürebileceği; Kafka ve Flink gibi veri akışı platformlarıyla düşük gecikmeli bir boru hattı kurulabileceği belirtilmiştir [23]. Veri Setleri ve Eğitim Yöntemleri Çalışmalar, güvenilir ve çeşitlendirilmiş veri setlerinin anomali tespiti ve Re-ID algoritmalarının başarısı için kritik olduğunu vurgular. Video anomali tespiti veri setleri (UCF-Crime, ShanghaiTech, UCSD Ped2, Avenue vb.), normal ve anormal olayları kapsar ve modellerin genelleme yeteneğini test etmek için kullanılır.[12]Gözden geçirilen makaleler, bu veri setlerinin ortamdaki gürültü, kalabalık ve farklı kamera açılarının zorluklarını içerdiğini ve modelleri zorladığını belirtir [22]. Eğitim stratejileri açısından, denetimli öğrenme Re-ID ve ANPR’de yaygın olup etiketli büyük veri setleri kullanır; ancak etiketleme maliyetleri yüksek olduğundan zayıf denetimli, yarı denetimli ve transfer öğrenimli yaklaşımlar önem kazanmıştır. Transfer öğrenimi yöntemleri, önceden büyük veri setlerinde eğitilmiş modelleri yeni görevler için yeniden kullanarak daha az veriyle yüksek performans sağlar. Örneğin, anomalileri tanımak için kullanılan Vision Transformer modeli, UCF-Crime veri setindeki anahtar karelerle yeniden eğitildiğinde %95,87 doğrulukla diğer CNN’leri geride bırakmıştır [12]. Ayrıca, zayıf denetimli yöntemlerle anomali tespitinin bağlam bağımlılığı ve veri dengesizliği gibi sorunların üstesinden gelinebileceği vurgulanmıştır [22]. Bu güncel literatür incelemesinden anlaşılacağı üzere, son yıllarda yapılan çalışmalar genellikle video gözetim sistemlerinde anomali tespiti, plaka tanıma (ANPR) veya araç yeniden tanımlama (Re-ID) gibi alt alanlara odaklanmış olup, bu üç bileşeni bütünleşik ve gerçek zamanlı bir yapı içinde bir araya getiren kapsamlı çözümler oldukça sınırlıdır. Mevcut yaklaşımların büyük bir kısmı belirli veri setleri üzerinde test edilmekte, farklı çevresel koşullarda veya düşük çözünürlüklü video akışlarında performans düşüşleri göstermektedir. Ayrıca bu sistemlerin çoğu monolitik mimariler üzerine kurulmuş olduğundan, ölçeklenebilirlik ve entegrasyon açısından esneklikten yoksundur. Bu bağlamda, PROGÖZ projesi literatürdeki mevcut çalışmalardan farklı olarak, gerçek zamanlı video anomali tespiti, plaka tanıma ve araç yeniden tanımlama süreçlerini tek bir platformda bütünleştiren yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. Projede 3D-CNN, ConvLSTM ve Video-ViT gibi derin öğrenme mimarilerinin birlikte kullanılmasıyla mekânsal ve zamansal farkındalığı yüksek hibrit bir model tasarlanacaktır. Ayrıca geliştirilecek FastAPI tabanlı mikroservis mimarisi, sistemin modüler, ölçeklenebilir ve farklı güvenlik altyapılarıyla entegre çalışabilir olmasını sağlayacaktır. KVKK uyumlu veri anonimleştirme ve şifreleme mekanizmalarının sisteme dâhil edilmesi, proje çıktısının yalnızca teknik değil aynı zamanda etik ve hukuki açıdan da sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Tüm bu yönleriyle PROGÖZ projesi, yapay zekâ temelli güvenlik sistemlerinde özgün, yerli ve bütünleşik bir çözüm sunarak literatüre önemli bir katkı getirmektedir. Bu farklılıklar çalışmanın özgün değerini vurgulamaktadır.

  - Amaç ve Hedefler

Bu projenin amacı, mevcut güvenlik kamera altyapılarını yapay zeka ile akıllı hale getirerek, anormal olayları gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve bu olaylara dair anlık bildirimler göndererek güvenliği artırmaktır. Sistem, olay anında araç plakalarını okuyarak takip sağlar ve güvenlik güçlerinin hızlı müdahale etmesini sağlar. Bu amaca dayalı alt hedefler ise: - Gerçek Zamanlı Anomali Tespiti: Güvenlik kameralarındaki video akışını analiz ederek, şiddet, hırsızlık, kaza gibi anormal olayları anında tespit etmek. - Olay Tespiti ve Hızlı Müdahale: Yapay zeka kullanarak, güvenlik olayları tespit edilir edilmez anında bildirimler göndermek ve müdahale süresini kısaltmak. - Araç Plakası Tanıma ve Takip: Olay anında araç plakalarını otomatik olarak tanıyıp, şüpheli listeye ekleyerek bu plakaların aynı ağdaki diğer kameralarla izlenmesini sağlamak. - Veri İşleme ve Ağ Yönetimi: Video akışlarını yerel cihazlarda işleyerek yalnızca önemli verilerin buluta aktarılmasını sağlamak, ağ yükünü azaltmak. - Çoklu Kamera ve Koordineli İzleme: Farklı güvenlik kameralarından gelen verileri eşleştirerek, olayları daha geniş bir alanda ve daha doğru bir şekilde izlemek. - Kullanıcı Dostu Bildirim Sistemi: Olay tespiti sonrası kullanıcılara sesli, metinli veya görsel bildirimler aracılığıyla anında geri bildirim sağlamak. - Yapay Zeka ile Akıllı Gözetim: Yapay zeka tabanlı sistem ile güvenlik kameralarının akıllı hale getirilmesi ve anormal davranışların erken tespiti. - Veri Güvenliği ve Gizliliği: Kameralardan gelen verilerin güvenliğini artırmak için şifreleme ve kimlik doğrulama yöntemleri kullanmak.

- YÖNTEM

Bu bölümde geliştireceğimiz yapay zekâ destekli proaktif güvenlik sisteminin tasarım ve uygulama aşamaları detaylı olarak açıklanacaktır. Şekil 1’de gösterildiği gibi sistemde, kameradan canlı video akışı alınması, bu akıştan kavga, saldırı, vandalizm ve kaza gibi anomalilerin tespiti; anormal durum oluştuğunda otomatik plaka tanıma (ANPR) ve araç yeniden tanımlama (Re-ID) modüllerinin devreye girmesi ve sonuçların hem kullanıcı arayüzlerinde hem de gerçek zamanlı bildirimlerle raporlanması yer almaktadır. Şekil 1: Akış Şeması 2.1. Video Anomali Tespit Yöntemleri Video anomali tespiti için üç boyutlu konvolüsyonel sinir ağları (3D-CNN), RNN tabanlı yaklaşımlar (örneğin ConvLSTM) ve Transformer tabanlı modeller (ör. Video Vision Transformers) kullanılacaktır. 3DCNN’ler, tek tek karelerden ziyade ardışık kareler arasındaki uzamsal ve zamansal ilişkileri paralel olarak öğrenir. Literatürde, 3D-CNN’in 2D-CNN’lere göre hareket bilgisini doğrudan yakaladığı ve anomalileri tespit etmede etkili özellikler sunduğu gösterilmiştir. Örneğin C3D mimarisi, 2D öznitelik haritalarına ek olarak derin yapısıyla uzun dönemli video örüntülerini öğrenir. ConvLSTM ise her zaman adımında uzaysal konvolüsyona izin veren bir LSTM çeşididir; böylece hem kare içi görsel hem de kareler arası hareket verisini birlikte işleyebilir. ConvLSTM tabanlı örnekler, hareket içeren video verilerinde yüksek performans sergilemiştir.[24] Bunun yanı sıra, son yıllarda Transformer tabanlı modeller video anomalileri için öne çıkmıştır. Vision Transformer (ViT) mimarileri, her kareyi küçük parçalara böler ve dikkat mekanizması ile hem uzamsal hem de zamansal bütünsel ilişkileri öğrenir. Bu yapılar, konvulüsyonel katmanların yerel algılayıcılığını aşarak uzun menzilli etkileşimleri modelleyebilir. Örneğin, Yuan ve arkadaşları tarafından önerilen TransAnomaly yöntemi, Video ViT (ViViT) ve U-Net tabanlı mimari ile anomali öngörüsü yapmış; Ped1, Ped2, Avenue gibi açık veri setlerinde yüksek AUC değerleri elde etmiştir. Ayrıca ViT’ler büyük çaplı ön eğitim (self-supervised Masked Video Modeling gibi) ile tahmin görevlerinde güçlü performans göstermektedir. Bu nedenle biz de modern Video-ViT (ör. VideoMAE) yaklaşımlarını deneyerek, güçlü ön eğitimli modellerin basit yeniden eğitme ile (fine-tuning) yüksek doğruluk suncağını bekliyoruz.[24] [25] Yöntem seçimini desteklemek üzere aşağıdaki avantajlar göz önünde bulundurulacaktır: 3D-CNN (C3D, I3D vb.) Uzamsal ve zamansal örüntüleri aynı anda öğrenir. Kavga veya çarpma gibi hareket temelli anomalilerin ayırt edilmesinde etkilidir. LSTM/ConvLSTM Zaman serisi bağımlılıklarını yakalar; ConvLSTM kare içi mekânsal bilgiyi korur. Özellikle ardışık hareketlerin modellemesinde ve kareler arası süreklilik gerektiren senaryolarda avantajlıdır. Transformer (Video-ViT, ViViT vb.) Kendinden dikkat mekanizması ile uzun menzilli ve küresel ilişkileri modelleme yeteneği sağlar. Büyük veriyle ön eğitilmiş modeller (ör. VideoMAE) kullanıldığında, özel mimari tasarımlara gerek kalmadan yüksek başarı elde edilebilmektedir. Bu yöntemler arasından, projenin gereksinimleri doğrultusunda bir veya birkaç tanesi seçilip (örneğin çoğunlukla 3D-CNN ve Video-ViT kombinasyonu) ağırlıklı olarak kullanılacaktır. Gerekçelendirme olarak, 2D-CNN’lerin tek karedeki özellikleri kullanma sınırlılığının ötesine geçilmesi gerektiği ve güncel literatürde 3D-CNN/VideoMAE gibi mimarilerin önerildiği belirtilmiştir. Bu yaklaşımların derin öğrenme kütüphanelerinde (PyTorch/PyTorchVideo gibi) güçlü destekleri ve önceden eğitilmiş modelleri mevcuttur.[24] [25] 2.2. Veri Setleri Model eğitimi için uygun veri setleri kullanılacaktır. Özellikle UCF-Crime ve ShanghaiTech Campus veri setleri, gerçek dünya anomali tespiti çalışmaları için standart hâle gelmiştir. UCF-Crime, 128 saatten fazla gerçek CCTV videosu içeren büyük ölçekli bir veri setidir; 1900 uzun ve kesilmemiş videoda “kavga”, “kaza”, “hırsızlık”, “saldırı”, “vandalizm” gibi toplam 13 kategori gerçekçi anomali olayı barındırır. Her videonun yalnızca anormal olup olmadığı etiketlenmiştir (zayıf denetimli eğitim için uygundur). ShanghaiTech Campus veri seti ise 13 farklı kampüs sahnesinde çekilmiş, toplam 330 eğitim ve 107 test videosu içerir; 856×480 çözünürlükteki videolarda arka planları karmaşık ışık koşulları ve açılar bulunur. ShanghaiTech ayrıca 130 adet anormal olayı piksel düzeyinde detaylı olarak etiketlemiş ve ~270 bin eğitim karesi barındırmaktadır. Bu veri setindeki olaylar, koşma, yoğun toplanma, yasak bölgeye bisiklet sürme vb. gibi kapsamlı senaryolardır.[26] [27] Bunlara ek olarak, şiddet odaklı analizler için XD-Violence (2405 şiddet, 2349 normal videodan oluşan, 6 sınıf içeren geniş bir veri seti) gibi veri kümeleri değerlendirilebilir. Klasik anomalik veri setleri (UCSD Ped, CUHK Avenue, Subway Entrance/Exit vb.) ihtiyaç oldukça referans için kullanılabilir ancak günlük güvenlik senaryolarındaki çeşitliliği bu güncel veri setleri sağlamaktadır. Tüm seçilen veri setleri farklı kamera açılarında çekilmiş olup çeşitli anomalileri kapsadığından, modelin genel performansına katkı sağlayacak ve gerçek dünya şartlarına daha iyi genelleme imkânı tanıyacaktır. 2.3. Veri İşleme, Segmentasyon ve Artırma Video verileri modellenirken hammadde olarak alınan görüntü akışının uygun şekilde ön işlemden geçirilmesi şarttır. Adımlar şu şekilde özetlenebilir: 2.3.1. Önişleme (preprocessing): Gelen görüntü akışından sabit kare hızında (ör. 10–15 fps) çerçeve ayrıştırılır. Her çerçeve, model giriş boyutuna uygun olarak (örneğin 224×224 veya 320×240) yeniden boyutlandırılır ve piksel değerleri normalleştirilir. Gerekirse renk kanalları standart aralıkta ölçeklenir, ortalama/standart sapma çıkarımı uygulanır. Gürültü azaltma veya görüntü güçlendirme gibi işlemler göz önünde bulundurulabilir. Bu işlem, modelin tutarlı ve hızlı çalışması için temeldir. 2.3.2. Segmentasyon (clip oluşturma): Video, modelin öğrenebileceği boyuttaki sabit uzunlukta kliplere bölünür (örneğin 16 veya 32 ardışık kare içeren alt videolar). Bu slaytlı pencere yaklaşımı ile hem geçici bağımlılıklar korunur hem de her klip akış boyunca kaydırılarak tam tarama yapılır. Klipler uygun etiketle ilişkilendirilir. Anomali sınıflandırmalı modellerde kliplere ait anormal/normal etiketler video bazlı/MIL yapıya göre belirlenebilir. 2.3.3. Veri Artırma (Data Augmentation): Sınırlı anormal örnek ve varyasyon ile çalışıldığı için eğitim verisi çeşitlendirilir. Örneğin her klip veya kare için yatay çevirme, rastgele kırpma, parlaklık/kontrast ayarları, renk jitter (spektral gürültü ekleme) ve ufak açısal döndürme gibi dönüşümler uygulanabilir. Bu sayede model farklı çerçeve koşullarına (ışık, açı, ölçek değişimi) karşı dayanıklı hale gelir. Literatürde veri artırma ve dropout/normalizasyon tekniklerinin 3D-CNN eğitiminde başarı getirdiği bildirilmiştir. Örneğin 3D-CNN çalışmalarında hem batch normalization hem veri artırma kullanılmış, derin modellerin zengin özellik çıkartmasında katkı sağladığı gösterilmiştir. Ayrıca anomalisi olmayan doğal videolarla eğitim yapan modellerde (otomatik kodlayıcı vb.) zaman kaydırma, ters çerçeve dizilimleri gibi self- supervised görevler de veri artırma alternatifi olarak kullanılabilir. [24] 2.4. Video Akışlarının Alınması ve Analizi Süreci Sistem, çoklu IP kameradan gelen canlı video akışlarını eş zamanlı işleyebilmelidir. Bu kapsamda, kameralarla haberleşme için RTSP/ONVIF protokolleri kullanılacaktır. Modern IP kameraların neredeyse tamamı ONVIF veya RTSP desteklemektedir. Örneğin Python ortamında python-onvif veya benzer kütüphanelerle ONVIF üzerinden kameradan RTSP URL’si alınır, ardından OpenCV’nin cv2.VideoCapture() fonksiyonu ile gerçek zamanlı video akışı başlatılır. Bu sayede kamera modeli fark etmeksizin akış elde edilebilir. Bu akışlardan her kare, paralel çalışan iş parçacıkları ile analiz hattına gönderilir. Öncelikle her kare, 3DCNN veya Transformer tabanlı anomalili sınıflandırma modeline girdi olarak verilir. Model, kavga/ çarpma/vandalizm/diğer anomali olup olmadığını ortaya koyacak bir skoru döndürür. Eğer bir anomali saptanırsa, o anklip tetiklenerek sonraki modüller devreye girer. Sistem, yüksek gecikme toleransına sahip olmadığından görüntü işleme hattı çoklu iş parçacığı veya GPU tabanlı hızlandırma ile eşzamanlı çalıştırılacaktır. Örneğin her yeni klip oluştuğunda anomali modeline gönderen asenkron bir boru hattı (pipeline) kurulabilir. Anomali tespiti tamamlandıktan sonra izlenecek yol şudur: Kamera akışı kesilmeden devam ederken, anormal klipten elde edilen son çerçeve(ler) ANPR ve Re-ID modüllerine aktarılır. Bu süreçte her akış ayrı bir mikroservis olarak organize edilebilir; görüntü yakalama servisi bir REST API/mesajlaşma ile diğer modüllere veri besler. Örneğin Kafka benzeri bir veri akışı altyapısı ile çerçeveleri ve bunlara ait meta veriyi paylaşmak mümkündür. Genel olarak, her akış şu adımdan geçer: Akış → Ön işleme → Anomali modeli → (anomali ise) ANPR ve Re- ID işlemleri → Uyarı/Panoya çıktı. 2.5. Entegre Modüller: ANPR, Araç Re-ID ve Çoklu Kamera Takibi Güvenlik olayında yer alan araçların otomatik tanımlanması ve takibi için aşağıdaki entegre modüller geliştirilecektir: 2.5.1. Otomatik Plaka Tanıma (ANPR): Tespit edilen anomali klibi içindeki araçların plaka bilgisi okunacaktır. ANPR süreci iki aşamalıdır: (1) Plaka Tespiti: YOLOv8 nesne algılama modeli ile görüntüde plaka yerini bulunur. YOLOv8, hızı ve doğruluğu nedeniyle endüstri standardı haline gelmiştir. (2) Karakter Tanıma (OCR): Tespit edilen plaka bölgesindeki resim, EasyOCR veya Tesseract gibi kütüphaneler ile işlenerek karakterler metne dönüştürülür. Uygulama bazında, Python’un ultralytics kütüphanesi ile önce YOLOv8 kullanılarak plaka bölgesi belirlenir ve kırpılır; ardından kırpılan görüntü EasyOCR’a verilerek plaka yazısı elde edilir. Türk plakalarına özgü model eğitimi de projenin doğruluğunu artırmak için değerlendirilecektir. Böylece plaka numarası anında tespit edilmiş olur. 2.5.2. Araç Yeniden Tanımlama (Vehicle Re-ID): Eğer bir olayda birden fazla kamera varsa veya plaka okunamadıysa, görsel niteliklere dayanarak aynı aracı izlemek gerekir. Derin öğrenme tabanlı ReID modelleri bu amaca hizmet eder. Bir araç görüntüsünden “özellik vektörü” (feature vector) çıkarılır; bu vektör araca özgü renk, şekil, far gibi ayırt edici bilgileri sayısal olarak kodlar. Özellikle Siamese Network tipi ağlar benzerlik öğrenme görevleri için uygundur. Sistemimizde, olaya karışan bir araç tespit edildiğinde (örn. plaka okunan araç) bu aracın görüntüsü Re-ID modeline verilir ve bir özellik vektörü hesaplanarak geçici bir veritabanına kaydedilir. Diğer kameralardan algılanan yeni araçlar için de ayrı özellik vektörleri hesaplanır ve veri tabanındaki vektörlerle karşılaştırılır (örneğin kosinüs benzerliği ile). Eğer benzerlik belirli eşik değerinin üzerindeyse “aynı araç” olarak kabul edilir ve ilgili kameranın konumu uyarı olarak raporlanır. Bu yaklaşım, plakanın okunamadığı durumlarda bile araçların aynılık eşleştirmesini sağlar. Böylece çoklu kamera takibi altyapısıyla araç, örneğin kavga vakasında olay yerinden hızla uzaklaşsa bile diğer kameralarda izlenebilir hale gelir. 2.5.3. Çoklu Kamera Takibi: Re-ID modülü ile farklı kameralardaki araçlar birleştirilerek tek bir varlık gibi izlenebilir. Ayrıca her kamera için geleneksel çoklu nesne takibi algoritmaları (örn. DeepSORT) kullanılabilir ve ardından ortak özellik vektörleri üzerinden kamera geçişleri sağlanır. Kamera geometrileri biliniyorsa kare kare eşleştirme yapılabilir. Bu sayede, örneğin olay yerini terk eden bir şahıs veya aracın bilgisi diğer kameralara anında iletilerek takip imkânı artar. Entegre araç tespit ve takip sisteminin şematik gösterimi, Şekil 2’de sunulmuştur. Şekil 2: Entegre araç tespit ve takip sisteminin şematik gösterimi. 2.6. Model Eğitimi: Transfer Öğrenme ve Zayıf Denetimli Öğrenme 2.6.1. Transfer Öğrenme: Sıfırdan derin bir video modeli eğitmek yüksek maliyetli olduğundan, transfer learning tercih edilecektir. Örneğin, UCF-Crime veri setinde veya genel video sınıflandırma verileriyle önceden eğitilmiş bir VideoMAE/3D-ConvNet modeli alınır (örn. Hugging Face’deki “videomae-large- finetuned-UCF-Crime” gibi). Ardından bu model, projenin hedef anomali sınıfları (kavga, saldırı, kazalar vb.) için daha küçük bir alt veri setiyle yeniden eğitilir (fine-tuning). Bu yöntem, eğitim süresini kısaltır ve ön eğitim sayesinde genel video bilgisi aktarımını sağlar. Literatürde, güçlü ön eğitimli video-Transformer modellerinin ilgili görevlerde çok yüksek performans verdiği gösterilmiştir. Dolayısıyla VideoMAE gibi modelleri kullanarak, sınırlı video verisiyle dahi başarılı sonuçlar almayı hedefliyoruz. Ayrıca, nesne algılama/re-id modelleri için de önceden eğitilmiş ağırlıklar (ör. ImageNet, COCO) transfer edilecektir.[25] 2.6.2. Zayıf Denetimli Öğrenme (MIL): Anomali etiketlemesi genellikle video-genel düzeyde olduğundan, frame/frame segment seviyesinde etiketleme zordur. Bu nedenle Multiple Instance Learning (MIL) yaklaşımları kullanılacaktır. MIL’de bir video “çanta” (bag) olarak alınır: normal/ anormal olarak işaretlenmiş bir videonun en az bir klibi anormaldir. Model bu klipleri kendiliğinden bulmaya çalışır. Örneğin Sultani ve ark.’nın çalışmasında, normal ve anormal videolar bag kabul edilmiş, klip seviyesinde derin bir skorlama ağı ile anomali öğrenimi yapılmıştır. Biz de benzer şekilde, elimizde sadece videonun anormal olup olmadığı bilgisi varsa MIL ile eğitim yapacağız. Bir/iki aşamalı MIL dizileriyle en belirgin anomaliler bulunur. Böylece ince etiketlere ihtiyaç olmadan anomali tespiti mümkün kılınır. Gerekirse “self-training” ile modelin tahminlerinden yararlanılarak zayıf etiketlerin iyileştirilmesi (pseudo-labeling) stratejileri de entegre edilebilir.[28] [29] 2.7. Kullanıcı Arayüzleri ve Gerçek Zamanlı Uyarılar Sistem, hem masaüstü/web hem de mobil cihazlar için kullanıcı arayüzleri sağlayacaktır. Web tarafında kullanıcı dostu bir dashboard tasarlanarak canlı kamera görüntüleri, dedektör çıktı skorları ve olay raporları görüntülenecektir. Mobil uygulama ise (örneğin Flutter veya React Native ile) canlı bildirim alma, olay geçmişine erişim gibi işlevler sunacaktır. 2.7.1. Backend ve API: Tüm servisler REST API şeklinde organize edilir. Örneğin Python tabanlı FastAPI veya Flask ile bir arayüz oluşturulacak, anomali skoru, plaka verisi, araç-ID vb. bilgileri veri tabanına kaydeden uç noktalar (endpoint) tanımlanacaktır. Bu altyapı, farklı bileşenlerin (akış alma, analiz, bildirim) birbirleriyle HTTP veya mesajlaşma aracılığıyla haberleşmesini sağlar. 2.7.2. Gerçek Zamanlı Bildirim: Anomali tespit edildiğinde sistem anında kullanıcılara alarm verebilmelidir. Bu amaçla Firebase Cloud Messaging (FCM) gibi servislerden faydalanılacaktır. Örneğin şüpheli bir olaya ait plaka ve konum bilgisi SMS/e-posta ile güvenlik görevlilerine ulaştırılabilir veya mobil uygulamada “push notification” olarak gösterilebilir. Ayrıca WebSocket ya da Server-Sent Events ile web arayüzüne de anlık güncellemeler iletilebilir. Böylece operatör, kameraları elleri ile kontrol etmeye gerek kalmadan kritik olaylardan anında haberdar olur. Arayüzlerde ayrıca olay kayıtları (log) tutulacak, geçmiş verilere erişim ve raporlamalar (ör. gün, ay bazlı anomali sayıları) mümkün olacaktır. Kullanıcı deneyimi açısından sade ve sezgisel grafikler ve tablo bileşenleri kullanılacaktır. Güvenlik duvarı, kimlik doğrulama ve erişim izinleriyle, yalnızca yetkili personel sisteme erişebilecektir. Geliştirilmesi hedeflenen web tabanlı kontrol paneli ve mobil uygulama arayüzü örneği Şekil 3'te gösterilmektedir. Şekil 3: PROGÖZ sistemine ait masaüstü ve mobil kullanıcı arayüzü örneği. 2.8. Yazılım Mimarisi ve Entegrasyon Sistemin genel yazılım mimarisi, modüler ve ölçeklenebilir bir mikroservis yapısında kurulacaktır. Her bir birim (video yakalama, anomali dedektörü, ANPR, Re-ID, bildirim) ayrı bir servis olarak konteynerlerde (Docker) çalışabilir. Bu mimarinin ana bileşenleri: 2.8.1. Video İşleme Servisi: Her bir kamera için bağımsız veya gruplanmış bir tüketici (consumer) olacak. Bu servis, OpenCV/FFmpeg ile RTSP akışını alır ve ön işleme tabi tutar. Hazırlanan çerçeveler/klipler, mesaj kuyruğuna (Kafka/RabbitMQ gibi) iletilebilir. 2.8.2. Anomali Tespit Servisi: Gelen klipleri bekler ve seçilen derin öğrenme modelini kullanarak anomali olasılığı hesaplar. Pozitif sonuç aldığında (ör. skor eşik değeri aşılırsa), olay ID’si ile işlemin devamı için ANPR ve Re-ID modüllerini tetikler. Bu servis GPU hızlandırmalı sunucularda veya bulut platformlarında (AWS EC2/GPU veya Azure) çalıştırılabilir. 2.8.3. ANPR ve Re-ID Servisleri: Anormal klibin ilgili karelerini işler. ANPR servisi, araç algılama + YOLOplaka + OCR adımlarını gerçekleştirir. Re-ID servisi ise araç görüntüsü üzerinden özellik vektörü çıkarıp karşılaştırma yapar. Elde edilen plaka-metni ve araç-ID bilgileri merkezi bir veritabanına yazılır. 2.8.4. Bildirim/İzleme Servisi: Bu katman, toplanan bilgileri kullanıcı arayüzlerine iletir ve gerekli bildirimleri yayınlar. Ayrıca veri tabanında olay geçmişini tutar. Firebase gibi bir push servisi ile mobil cihazlara bildirim gönderir. Tüm servisler, aralarındaki veri akışı için REST API veya mesajlaşma altyapısı kullanacaktır. Örneğin servisten gelen “anomaly detected” olayı bir API çağrısıyla bildirim servisine gönderilebilir Araç ve plaka bilgileri, olay zaman damgaları veritabanına kaydedilir. Ayrıca konfigürasyon yönetimi, CI/CD boru hattı, sürüm kontrolü gibi yazılım mühendisliği pratikleri takip edilecektir. Gerektiğinde sistem Kubernetes gibi platformlarda yatay ölçeklenebilir. 2.9. Programlama Dilleri, Kütüphaneler ve Platformlar Projede ağırlıklı olarak Python programlama dili kullanılacaktır. Derin öğrenme modelleri için PyTorch ve ilgili yüksek seviyeli kütüphaneler (örn. PyTorchVideo) tercih edilecektir. Görüntü işleme ve kamera iletişimi için OpenCV, FFmpeg ve ONVIF (örn. python-onvif) kütüphaneleri kullanılacaktır. ANPR için Ultralytics YOLOv8 modeli, OCR için EasyOCR veya Tesseract kütüphaneleri entegre edilecektir. Araç Re-ID için yine PyTorch tabanlı derin modeller (Siamese Network gibi) geliştirilecek. Backend servisi için FastAPI veya Flask gibi hafif Python framework’leri kullanılabilir. Mobil uygulama geliştirmek için multiplatform dil Dart/Flutter veya web için JavaScript teknolojileri (React, Angular vb.) değerlendirilebilir. Veri yönetimi için SQL (PostgreSQL) veya NoSQL (MongoDB) veritabanları kurulacak; Kafka gibi mesajlaşma altyapıları (veya Redis, RabbitMQ) varsa kullanılabilir. Eğitim sırasında veri işleme için Numpy, Pandas; model karşılaştırma için scikit-learn gibi kütüphaneler de yer alacaktır. Tüm bu teknolojiler mevcut literatürde de benzer uygulamalarda başarıyla kullanılmaktadır. 2.10. Etik İlkeler, Veri Gizliliği ve Güvenlik Önlemleri Kamera tabanlı bir sistemde etik ve gizlilik konuları kritik öneme sahiptir. Aşağıdaki önlemler alınacaktır: 2.10.1. Anonimleştirme: Toplanan video verilerinde mümkün olduğunca kişisel kimliği ortadan kaldıracak işlemler yapılır. Örneğin yüz tanıma amaçlanmadığı için canlı veya kaydedilmiş görüntülerdeki insan yüzleri bulanıklaştırılabilir. Benzer şekilde, plaka gibi kimlik bilgileri gerektiğinde şifreli olarak saklanır. NWPU Campus veri setinde olduğu gibi, gönüllüler gözleri bulanıklaştırılarak gerçek dünya kayıplarında gizlilik sağlanmıştır. Biz de elde edilen görüntülerde benzer bir yaklaşım benimseyebiliriz.[30] 2.10.2. Veri Güvenliği: Tüm video akışları ve veriler TLS/SSL gibi güvenli kanallarla iletilecek ve depolamada şifreleme (örneğin AES) uygulanacaktır. Sunucu erişimi, güçlü kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları ile korunacaktır. Ayrıca, işlenecek veriler sadece proje amaçlı kullanılacak; başkalarıyla paylaşılmayacaktır. Regülasyonlara Uyum: GDPR veya Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gibi mevzuata uyum sağlanacaktır. Bu durum, model kararlarının şeffaflığı ve geri izlenebilirliği açısından da önemlidir. Yeni düzenlemeler, model açıklanabilirliğini gerektirmektedir. Karar süreçleri mümkün olduğunca belgelenecek ve gerekli durumlarda insan denetimi dahil edilecektir. 2.10.3. Etik Sorumluluk: Sistem sadece halk güvenliğini arttırmak amacıyla kullanılacak, ayrımcı veya amaç dışı kullanım engellenecektir. Saldırı, taciz vb. durumlarda sistem insan operatörleri uyaracak; nihai müdahale yine ilgili güvenlik birimlerince yapılacaktır. Bu önlemlerle, veri gizliliği ve etik sorumluluklar çerçevesinde sistem güvenli ve toplum yararına hizmet edecek şekilde tasarlanacaktır

- PROJE YÖNETİMİ

  - Çalışma Takvimi

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

| Tarih Aralığı | Faaliyetler** | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği | Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/12/2025 - 31/01/2026 | Literatür Taraması ve Veri Seti Hazırlığı | Şükrü Yavuz, Fazlı Fatih Bulut, Ferhan Çıbık | Literatürdeki 3D-CNN, ViT ve ConvLSTM modellerinin incelenmesi, UCF-Crime ve ShanghaiTech veri setlerinin hazırlanması → Modelin temeli oluşturulur. |
| 01/02/2026 - 30/04/2026 | Model Geliştirme (Anomali Tespiti) | Şükrü Yavuz, Fazlı Fatih Bulut, Ferhan Çıbık | 3D-CNN ve Video-ViT tabanlı modelin eğitilmesi, %90+ doğruluk hedefi → Anormal olayların tanımlanması sağlanır. |
| 01/05/2026 - 31/07/2026 | ANPR ve Re-ID Entegrasyonu | Şükrü Yavuz, Fazlı Fatih Bulut, Ferhan Çıbık | Araç plakası tanıma (YOLOv8 + EasyOCR) ve araç kimlik takibi (Siamese Network) modüllerinin başarıyla entegre edilmesi. |
| 01/08/2026 - 30/09/2026 | Sistem Entegrasyonu ve Bildirim Servisi | Şükrü Yavuz, Fazlı Fatih Bulut, Ferhan Çıbık | FastAPI tabanlı backend ve Firebase bildirim sisteminin çalışır hale getirilmesi. |
| 01/10/2026- 01/12/2026 | Test, Değerlendirme ve Raporlama | Şükrü Yavuz, Fazlı Fatih Bulut, Ferhan Çıbık | Gerçek video testleriyle doğrulama, sonuç raporunun hazırlanması. |

  - Risk Yönetimi

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

| En Önemli Riskler | Alınacak Tedbirler (B Planı) |
| --- | --- |
| Veri setlerinin yetersiz veya dengesiz olması | Veri artırma (augmentation) teknikleriyle çeşitlendirme; gerekirse kamuya açık alternatif veri setlerinin (UCSD Ped2, Avenue) eklenmesi |
| Modelin düşük doğrulukta kalması | Hiperparametre optimizasyonu, farklı mimarilerin (ConvLSTM, VideoMAE) denenmesi. |
| Kamera bağlantılarında veri akış hatası | RTSP akışını yeniden başlatma, loglama ve tamponlu veri alma sistemi kurulması. |

3.3.Araştırma Olanakları

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

| Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.) | Projede Kullanım Amacı |
| --- | --- |

- ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

| Çıktı, Etki ve Kazanımlar | Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar) |
| --- | --- |
| Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.) | 1 adet makale veya bildiri hazırlanması, akademik veri seti paylaşımı, proje sonuçlarının konferansta sunulması. |
| Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb. ) | Güvenlik kurumlarına yönelik prototip oluşturulması, akıllı şehir güvenlik çözümleri için ticarileştirme potansiyeli, suç önleme ve caydırıcılıkta artış. |
| Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.) | Katılımcı öğrencilerin yapay zekâ ve görüntü işleme alanında yetkinleşmesi, yüksek lisans düzeyinde devam projeleri için altyapı oluşturulması. |

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

6. EKLER

EK-1:  KAYNAKLAR

- S. Kimijima, M. Sakakibara, A. K. M. A. Amin, M. Nagai, ve Y. Indriati Arifin, “Mechanism of the Rapid Shrinkage of Limboto Lake in Gorontalo, Indonesia”, Sustainability, c. 12, sy 22, s. 9598, Oca. 2020, doi: 10.3390/su12229598.

- W. Weng, X. Zhu, L. Jing, ve M. Dong, “Attention Mechanism Trained with Small Datasets for Biomedical Image Segmentation”, Electronics, c. 12, sy 3, s. 682, Oca. 2023, doi: 10.3390/electronics12030682.

- P. Kęska, W. Gustaw, ve J. Stadnik, “Trends in In Silico Approaches to the Prediction of Biologically Active Peptides in Meat and Meat Products as an Important Factor for Preventing Food-Related Chronic Diseases”, Appl. Sci., c. 11, sy 23, s. 11236, Oca. 2021, doi: 10.3390/app112311236.

- M. Rodríguez-Matesanz, C. Guzmán-García, I. Oropesa, J. Rubio-Bolivar, M. Quintana-Díaz, ve

P. Sánchez-González, “A New Immersive Virtual Reality Station for Cardiopulmonary

Resuscitation Objective Structured Clinical Exam Evaluation”, Sensors, c. 22, sy 13, s. 4913, Oca. 2022, doi: 10.3390/s22134913.

- “Spectral Image Processing for Museum Lighting Using CIE LED Illuminants”. Erişim: 07 Kasım 2025. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/24/5400

- G. S. Özdemı̇R, “TÜRKİYE’NİN ULUSAL YAPAY ZEKA STRATEJİSİ”.

- J. Atanda, “The White House’s Big Vision of AI Safety: Building a Responsive Research Agenda Aligned with NSM AI”, Kas. 2024. Erişim: 16 Ekim 2025. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.rand.org/pubs/commentary/2024/11/the-white-houses-big-vision-of-ai-safety-building- a.html

- Emmanuel Cadet, Olajide Soji Osundare, Harrison Oke Ekpobimi, Zein Samira, ve Yodit Wondaferew Weldegeorgise, “AI-powered threat detection in surveillance systems: A real-time data processing framework”, Open Access Res. J. Eng. Technol., c. 7, sy 2, ss. 031-045, Eki. 2024, doi: 10.53022/oarjet.2024.7.2.0057.

- M. N. Uddin ve H. Nyeem, “Engineering a multi-sensor surveillance system with secure alerting for next-generation threat detection and response”, Results Eng., c. 22, s. 101984, Haz. 2024, doi: 10.1016/j.rineng.2024.101984.

- H.-T. Duong, V.-T. Le, ve V. T. Hoang, “Deep Learning-Based Anomaly Detection in Video

Surveillance: A Survey”, Sensors, c. 23, sy 11, s. 5024, Oca. 2023, doi: 10.3390/s23115024.

- “A Survey on Video Anomaly Detection via Deep Learning: Human, Vehicle, and Environment”.

Erişim: 16 Ekim 2025. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://arxiv.org/html/2508.14203v1

- R. A. Taha, A. A.-H. Youssif, ve M. M. Fouad, “Transfer learning model for anomalous event recognition in big video data”, Sci. Rep., c. 14, sy 1, s. 27868, Kas. 2024, doi: 10.1038/s41598- 024-78414-2.

- A. Alasiry ve M. Qayyum, “A Region based Salient Stacking Optimized Detector (ReSOD) for an effective anomaly detection and video tracking in surveillance systems”, Neurocomputing, c. 622,

s. 129281, Mar. 2025, doi: 10.1016/j.neucom.2024.129281.

- “A Scalable and Generalized Deep Ensemble Model for Road Anomaly Detection in Surveillance Videos”, Comput. Mater. Contin., c. 81, sy 3, ss. 3707-3729, Ara. 2024, doi: 10.32604/cmc.2024.057684.

- S. Paulraj ve S. Vairavasundaram, “Transformer-enabled weakly supervised abnormal event detection in intelligent video surveillance systems”, Eng. Appl. Artif. Intell., c. 139, s. 109496, Oca. 2025, doi: 10.1016/j.engappai.2024.109496.

- A. Niculescu-Mizil, D. Patel, ve I. Melvin, “MCTR: Multi Camera Tracking Transformer”, 11 Eylül

2024, arXiv: arXiv:2408.13243. doi: 10.48550/arXiv.2408.13243.

- H. Jeon, H. Kim, D. Kim, ve J. Kim, “PASS-CCTV: Proactive Anomaly surveillance system for CCTV footage analysis in adverse environmental conditions”, Expert Syst. Appl., c. 254, s. 124391, Kas. 2024, doi: 10.1016/j.eswa.2024.124391.

- D. Suresh, Y. Farhaoui, B. S. Karthi Durai, ve K. Priyadarsini, “A smart Intersected Visualized Anisotropic Optimized (IntVAO) Tracker for monitoring crowds and spotting abnormalities in video surveillance systems”, J. Vis. Commun. Image Represent., c. 111, s. 104552, Eyl. 2025, doi: 10.1016/j.jvcir.2025.104552.

- V. Agarwal ve G. Bansal, “Automatic number plate detection and recognition using YOLO world”,

Comput. Electr. Eng., c. 120, s. 109646, Ara. 2024, doi: 10.1016/j.compeleceng.2024.109646.

- A. Amiri, A. Kaya, ve A. S. Keçeli, “A Comprehensive Survey on Deep-Learning-based Vehicle Re-Identification: Models, Data Sets and Challenges”.

- S. Ganapathy ve D. Ajmera, “An Intelligent Video Surveillance System for Detecting the Vehicles on Road Using Refined YOLOV4”, Comput. Electr. Eng., c. 113, s. 109036, Oca. 2024, doi: 10.1016/j.compeleceng.2023.109036.

- I. Yossef, M. Gamal, R. Abdel-Kader, ve K. Ali, “A Review on Video Anomaly Detection Datasets”, Suez Canal Eng. Energy Environ. Sci., c. 1, sy 2, ss. 1-9, Tem. 2023, doi: 10.21608/sceee.2024.262807.1014.

- “Real-Time Anomaly Detection in Video Surveillance With Machine Learning”. Erişim: 16 Ekim 2025. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.forasoft.com/blog/article/real-time-anomaly-detection- video-surveillance

- I.-C. Hwang ve H.-S. Kang, “Anomaly Detection Based on a 3D Convolutional Neural Network Combining Convolutional Block Attention Module Using Merged Frames”, Sensors, c. 23, sy 23, s. 9616, Oca. 2023, doi: 10.3390/s23239616.

- “Simplifying Traffic Anomaly Detection with Video Foundation Models”. Erişim: 07 Kasım 2025. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://arxiv.org/html/2507.09338v1

- “Video Anomaly Detection in 10 Years: A Survey and Outlook”. Erişim: 07 Kasım 2025. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://arxiv.org/html/2405.19387v1

- W. Sultani, C. Chen, ve M. Shah, “Real-world Anomaly Detection in Surveillance Videos”, 14 Şubat 2019, arXiv: arXiv:1801.04264. doi: 10.48550/arXiv.1801.04264.

- W. Sultani, C. Chen, ve M. Shah, “Real-world Anomaly Detection in Surveillance Videos”, 14 Şubat 2019, arXiv: arXiv:1801.04264. doi: 10.48550/arXiv.1801.04264.

- “A Survey on Video Anomaly Detection via Deep Learning: Human, Vehicle, and Environment”.

Erişim: 07 Kasım 2025. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://arxiv.org/html/2508.14203v1

- “Video Anomaly Detection in 10 Years: A Survey and Outlook”. Erişim: 07 Kasım 2025. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://arxiv.org/html/2405.19387v1